## Slide 1
會議記錄
01
進度核對
02
問題解決
03
協作平台
04
第一組
進度報告
00357015 黃佳惠 00357128 陳彥勳 00357149 吉天仲

## Slide 2
會議記錄
01
PART ONE
會議記錄
12/2
陳彥勳拉完剩下的介面
吉天仲撰寫後端
黃佳惠負責前後端連接的部分
細部分工確定
12/7
連接部份已有頭緒
介面大致完成
後端登入系統完成80%
進度確認
12/10
某些介面遇到困難，暫時妥協，已做得出來為主
登入系統完成
進度確認
12/11
決定第二次進度報告內容
第二次報告確認

## Slide 3
進度核對
進度核對
02
PART TWO
1
2
3
4
使用流程(完成)、需求設計(完成) 、設計介面(完成) 、資料庫設計(完成) 、前端製作(40%)
11/28~12/12
會員系統(80%) 、首頁(100%) 、發案(60%) 、發案到準備中(40%)
12/13~12/26
点击此处添加文本信息。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字，1.3倍字间距。
12/27~1~2
点击此处添加文本信息。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字，1.3倍字间距。
PROJECT
11/7~11/27

## Slide 4
问题解决
03
PART THREE
问题解决
12/5
12/9
12/11
2015
前端拉不出來
session問題
android版本問題
点击此处添加事件标题
Android studio提供的元件不太多，導致用PENCIL畫出的UI無法很好的在Android上還原出來，最後決定以能做出來為主。
會員系統原本參考之前寫過得servlet，但一直有問題，查過後發現應該是session問題，目前暫改用較簡單之登入方法。
事先將空專案放上github的成員，貌似因版本太新，導致其他成員不能開啟專案，解決方法為換一名成員創專案。
点击此处添加文本信息。建议正文10号字，1.3倍字间距。点击此处添加文本信息。建议正文10号字，1.3倍字间距。

## Slide 5
協作平台
04
PART FOUR
協作平台

## Slide 6
THANK YOU!